Приложение №6

к Постановлению №28-П от 31.07.2024 года

"Об исполнении бюджета Шербакульского городского поселения

за 2 квартал 2024 года"

О Т Ч Е Т

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

Шербакульского городского поселения

за 2 квартал 2024 года

рублей

| Наименования расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год | Кассовый расход | Процент исполнения | Примечание (указываются физические показатели, причины не исполнения, др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в т.ч. | 9 900 000,00 | 1 838 508,56 | 18,57 | Сумма заключенных контрактов меньше плановых бюджетных ассигнований дорожного фонда |
| Проверка и корректировка проектно-сметной документации | 50 000,00 | 31 700,00 | 63,40 |  |
| Приобретение эмали дорожной разметки | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Приобретение и установка дорожных знаков | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Приобретение ГСМ | 303 911,00 | 113 217,90 | 37,25 |  |
| Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог (в т.ч. летне-зимнее содержание дорог) | 2 041 023,28 | 1 419 712,50 | 69,56 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская (от опоры ЛЭП-1 ЦР-7 до пересечения с дорогой Бабеж-Марьяновка) в р.п. Шербакуль Шербакульского муниципального района Омской области | 4 388 461,64 | 0,00 | 0,00 |  |
| Содержание дворовых территорий МКД | 366 089,00 | 273 878,16 | 74,81 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Спортивная (от ул. Чапаева до ул. Спортивная, 1) в р.п. Шербакуль Шербакульского муниципального района Омской области | 1 916 574,98 | 0,00 | 0,00 |  |
| Реконструкция участков внутрипоселковых автомобильных дорог по улицам Пушкина, Калинина и Лермонтова в р.п. Шербакуль Шербакульского муниципального района Омской области | 673 940,10 | 0,00 | 0,00 |  |

Начальник

финансово-бюджетной инспекции                         ______________                   Т.А. Зарвирова

(подпись)                                                               (Ф.И.О.)